项目章程

* **项目名称**

心悦（专注原创写书的APP）

* **项目经理**

李阿彪

* **项目背景**
  + 潜在用户群体涵盖了在校大学生、退休老人、家庭主妇，各种各样的角色都能以作者的身份加入到我们的APP原创模块中来；
  + 其他的APP完全没有这样的模块，我们的优势巨大，但要把握住机会；
  + 全国九年义务教育的普及，全国人名的平均受教育水平越来越高，对图书的要求以及自己对图书的理解都会逐渐上涨。
* **项目目标**

在兼具读书APP共有的功能的基础上，单独打造一个原创模块，为想要创作的作者们提供平台。

* **项目范围**
  + 作者支持：邀请成名作家入驻、签约新秀作家；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：作品审核、广告管理、推荐图书管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、作者签约计划书、主要变更记录、验收报告；
* **签字**