项目章程

* **项目名称**

悦成长APP

* **项目经理**

A

* **项目背景**
* 某市有很多的父母家长，在有了孩子之后，都会花费很多的时间来挣钱，想要给自己的孩子更好的生活，所以他们就会很少的时间来陪伴孩子，也更无法去关心孩子的方方面面，这样时间长了就会导致父母与孩子有一些隔阂。
* **项目目标**

悦成长旨在营造温馨的家庭生活，记录孩子成长的美好瞬间，为父母提供更加便捷的服务，定制一份专属孩子的成长简历。为家庭的幸福和孩子的成长提供更多的技术支持，让父母更多的参与到孩子的成长历程中来。

**项目范围**

* + 家长：发布文章，说说，浏览其他人发布的东西；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**