项目章程

* **项目名称**

心阅阅读器

* **项目经理**

李元彪

* **项目背景**

windows上可运行的电子书格式：exe可执行文件、chm文件、epub文档、pdf文档、txt文档、html文档等。安卓手机电子书的常用几种格式:apk、txt、umd、chm、pdf、epub等，苹果上有epub、pdf文档，目前大部分用户对于纸质阅读依旧是不可或缺的，就拿教材来说，从小学一年级到高三毕业，学生一共要使用213本教材，加上其他资料来说共4000左右，而如果换成电子包产品，价格基本相等，但从长远来看，电子包的经济效益和社会效益会远高于传统书本

* **项目目标**

为广大阅读用户，提供更多的优质资源，尽可能解决大部分的格式问题等；。

* **项目范围**
  + 商家支持：经营、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：书籍查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、书籍推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**