2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.5前确定产品定位
* 11.10前核心团队多次协商沟通，确定合作模式和分工；
* 11.15前完成前后端第一版界面原型；
* 11.20前完成前端页面撰写；
* 11.25前完成前端接口撰写和后端页面撰写；
* 11.30前完成前后端连接；
* 2018.12月：完成项目所有目标。